## Slide 1: Status Abstimmungsverfahren Technical Guidance Dokumente
Webkonferenz „INSPIRE“
17.11.2016
Koordinierungsstelle GDI-DE
mail@gdi-de.org

## Slide 2: Aktuelle Aktivitäten
Update TG Metadaten (MIWP-8)
TG WCS-based Download Services (MIWP-7b)
TG SOS-based Download Services / Update D2.9 TG Usage of O&M and SWE in INSPIRE (MIWP-7a)
Update TGs Interoperability (MIWP-14)
TG & Best Practices for INSPIRE registers and registries (MIWP-6)

## Slide 3: MIWP-8 Update TG Metadata
Draft v2.0rc1
MIWP-8
Review
Draft v2.0rc2
MIG-T
Consultation [1]
MIWP-8
Comment resolution [2]
Draft v2.0rc3
MIG-P
Consultation
Draft v2.0rc4
03.2016
04.2016
07.2016
11.2016
[1] https://wiki.gdi-de.org/x/HYCwCw [2] https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2753#note-31
GDI-DE Netzwerk
MIG-P
Endorsement
Final Draft
12.2016
GDI-DE Netzwerk
?
Version v2.0rc4: https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2753#note-31
Weiterhin offene Punkte werden im Rahmen einer MIWP-8 Webkonferenz in der 47. KW diskutiert: https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2871

## Slide 4: MIWP-7b TG Download Services based on WCS
Draft v0.7
MIWP-7b
Review
Draft v1.0rc1
MIG-T
Consultation [1]
MIWP-7b
Comment resolution
Draft v1.0rc2
MIG-P
Consultation
Draft v1.0rc2
02./03.2016
04.2016
07.2016
11.2016
[1] https://wiki.gdi-de.org/x/GIB7Cw
GDI-DE Netzwerk
MIG-P
Endorsement
Final Draft
12.2016
GDI-DE Netzwerk
?
Version v1.0rc2: https://ies-svn.jrc.ec.europa.eu/issues/2738#note-28

## Slide 5: MIWP-7a TGs SOS-based Download Services and D2.9
MIWP-7a
Review
MIG-T
Consultation [1]
MIWP-7a
Comment resolution
MIG-P
Consultation
02./03.2016
09.2016
10.2016
11.2016
[1] https://wiki.gdi-de.org/x/AoC9DQ
GDI-DE Netzwerk
MIG-P
Endorsement
12.2016
GDI-DE Netzwerk
?
SOS v1.0rc3
D2.9 v3.0rc1
SOS Draft
D2.9 Draft
SOS v1.0rc4
D2.9 v3.0rc2
SOS v1.0rc4
D2.9 v3.0rc2
SOS FD
D2.9 FD

## Slide 6: MIWP-14 Update TGs interoperability
Change Proposal
MIWP-14
Review
Change Proposal
MIG-T
Quality check
JRC
Comment resolution
Change Proposal
MIG-P
Consultation [1]
Change Proposal
01.2016
04.2016
06.2016
08.2016
[1] https://wiki.gdi-de.org/x/JQByDQ
MIG-P
Endorsement
Change Proposal
11.2016
GDI-DE Netzwerk
Fac. TC
Fac. TC
Die Änderungen der TGs werden in Form von „corrigenda pages“ veröffentlicht (asap). Änderungsvorschläge die IR betreffend sollen auf dem MIG-P Meeting behandelt werden.

## Slide 7: MIWP-6 TG & BP for INSPIRE registers and registries
Draft v0.1
MIWP-6
Review
Draft v1.0rc3
MIG-T
Consultation [1]
MIWP-6
Comment resolution
Draft v1.0rc4
MIG-P
Consultation
Draft v1.0rc4
09.2016
10.2016
11.2016
11.2016
GDI-DE Netzwerk
MIG-P
Endorsement
Final Draft
12.2016
GDI-DE Netzwerk
?
[1] https://wiki.gdi-de.org/x/KICtDg