## Slide 1: Status MIWP 2016.1 (Fitness for purpose – Analysis)
Webkonferenz „INSPIRE“
17.11.2016
Koordinierungsstelle GDI-DE
mail@gdi-de.org

## Slide 2: Worum geht es?
Situation 2016: INSPIRE bisher unzureichend umgesetzt, INSPIRE-Daten werden noch nicht in dem Maße genutzt wie gewünscht.
Auftrag 2016.1: Identifizierung von Problemen in der Umsetzung und Ableitung von Maßnahmen zur Vereinfachung der Umsetzung von INSPIRE
  Vereinfachung der rechtlichen Anforderungen (aus den Verordnungen)
  Vereinfachung der Nutzung von INSPIRE Daten
Zeitlicher Rahmen:
  Analyse der Problemfälle und Vorschläge für Maßnahmen, die in das MIWP 2016-2020 aufgenommen werden sollen bis Ende 11/2016
  Umsetzung der Maßnahmen in 2017

## Slide 3: Status
Sammlung von Problemfällen in der GDI-DE: https://wiki.gdi-de.org/pages/viewpage.action?pageId=227442725
Kick-Off der Arbeitsgruppe am 30.09.2016 in Barcelona
  Discussion Paper (Entwurf)
  Entwurf eines Fragebogens zur Ermittlung von Defiziten
  Priorität liegt auf der Interoperabilitäts-Verordnung, insbesondere Anhang III (Prüfung der Struktur, Vereinfachung der Implementierung)
  Parallel dazu „Bugfixing“ von Anhang I und II sowie Netzdienste-Verordnung
  Nächste Schritte
    Weiterentwicklung des Discussion Paper (bis Mitte November)
    Durchführung der Befragung (asap)
    Follow-Up: 16.11.2016 in Brüssel

## Slide 4: Status
Input aus DE: „dt. Problemfälle“ sowie Vorschlag zur Vereinfachung der Anforderungen an Anhang III Datensätze mit Bezug auf Art. 7 und 8 der Richtlinie
Meeting 16.11.2016 in Brüssel
  Befragung wird (zunächst) nur innerhalb der MIG durchgeführt (asap)
  Update Discussion Paper und Vorlage an die MIG-P
  Kein neues Arbeitspaket, sondern Erweiterung des Arbeitsauftrags und Verlängerung des Mandats der Arbeitsgruppe (Prüfung der Verordnungen zur Interoperabilität und Netzdiensten) – Behandlung in der MIG-P am 30.11./01.12.2016
  Ausarbeitung von Vorschlägen zur Änderung der Rechtsverordnungen bis Mitte 2017 (Änderung der Verordnungen ca. 6-12 Monate)